DFE (76042) · Tienda UCJC	Hoja C · Estimación y real

# HOJA C — Estimación y real

Horas de equipo, no por persona · Hasta seis miembros

## Semana 1 — encargo

(1) PR de contratos (fork) · (2) v0.1.0 por URL antes del miércoles 28 a las 12:00 · (3) issues de conflictos

| # | Miembro | Estimación (h equipo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daniel Molina Vitón | 3 |
| 2 | Mario González Baranda | 2 |
| 3 | Juan Cruz Romero | 2 |
| 4 | Jaime Moraleda Lorán | 2 |
| 5 | Jaime Nicolas Más | 2 |
| 6 |  |  |

## Mediana del equipo (estimación oficial):	11 Horas

Real (miércoles 28):		¿Qué tarea desvió más?

## Semana 2 — encargo

(1) Pieza sola con datos fijos · (2) dentro del shell · (3) v0.2.0 antes del miércoles 4/11 a las 12:00

| # | Miembro | Estimación (h equipo) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

## Mediana del equipo:

Real (4/11):		¿Qué tarea desvió más?

Transcribid a TIEMPOS.md (plural). Desviarse no penaliza; no apuntarlo, sí.